厦门市自然资源和规划局“双随机”抽查事中事后监管台账

直属分局4-6月份

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查项目名称** | **被检企业名称** | **检查人员姓名(证号)** | **检查**  **时间** | **检查内容** | **检查结果** | **发现问题** | **整改落实情况** |
| 1 | 厦门市妇幼保健院机械立体停车库（扩建） | 厦门市妇幼保健院 | 吴丽芬（250104）,晏巧玲（250126） | 2019/9/25 | 7项抽查内容 | 经现场核实，该项目已投入使用，相关资料齐全，但未办理验收手续. | 经核实，该项目未办理竣工规划条件核实。现已投入使用。建议业主尽快来我委办理竣工规划条件核实。 | 已发整改通知单。 |
| 2 | 鑫源大厦 | 厦门美泽鑫源商贸有限公司 | 谢聪教（250009）,吴丽芬（250104） | 2019/9/28 | 7项抽查内容 | 经现场抽查，未按规定补充对外公示的建设工程设计方案总平图，同时未按规划批复要求外立面施工。 | 未按规定补充对外公示的建设工程设计方案总平图，同时未按规划批复要求外立面施工。 | 已发整改通知单。 |
| 3 | 厦门市群惠小学综合楼改扩建项目 | 厦门市思明区教育局 | 施大茂（250097）,张扬（250101） | 2019/5/3 | 7项抽查内容 | 已投入使用。 | 无 | 无 |
| 4 | 厦工集团总部大厦西侧绿地用地（地下车库） | 厦门机电集团有限公司 | 谢聪教（250009）,晏巧玲（250126） | 2019/9/26 | 7项抽查内容 | 经现场核实，该项目已投入使用，相关资料齐全，但未办理验收手续 | 经核实，该项目未办理竣工规划条件核实。现已投入使用。建议业主尽快来我委办理竣工规划条件核实。 | 已发整改通知单。 |
| 5 | 2014G02 | 龍德健康控股香港有限公司 | 王丰（250077）、谢聪教（250009） | 2019/6/25 | 经咨询，该地块正在办理退地手续。 | | | |
| 6 | 航空工业机场北区1#道路工程 | 厦门航空工业有限公司 | 王丰（250077）、谢聪教（250009） | 2019/6/25 | 6项抽查内容（国土双随机检查） | 经现场核实，相关资料齐全。 | 无 | 无 |
| 7 | 厦门市轨道交通1号线一期工程-将军祠站（地上） | 厦门轨道交通集团有限公司 | 王丰（250077）、谢聪教（250009） | 2019/6/25 | 6项抽查内容（国土双随机检查） | 经现场核实，目前已办理竣工验收，后续相关手续办理中。 | 无 | 无 |
| 8 | 厦门市厦门市自然资源和规划局/思明区万寿片区给水加压泵站及进出水管道工程—给水加压泵站 | 厦门水务集团有限公司 | 王丰（250077）、谢聪教（250009） | 2019/6/25 | 6项抽查内容（国土双随机检查） | 经现场核实，现场已投入使用，目前已办理竣工验收，后续相关手续办理中。 | 无 | 无 |
| 9 | 厦门市云顶学校劳动技术教育实践基地 |  | 王丰（250077）、谢聪教（250009） | 2019/6/25 | 6项抽查内容（国土双随机检查） | 经现场核实，现场已投入使用，目前已办理竣工验收，后续相关手续办理中。 | 无 | 无 |
| 10 | 厦门市自然资源和规划局/思明区曾厝垵观海度假村东侧道路工程 | 厦门市思明区市政园林局 | 王丰（250077）、谢聪教（250009） | 2019/6/25 | 6项抽查内容（国土双随机检查） | 经现场核实，现场已投入使用，目前已办理竣工验收，后续相关手续办理中。 | 无 | 无 |

填报人：黄佳炳 联系电话：7703098 填报日期：2019年10月1日