**厦门市自然资源和规划局“双随机”抽查事中事后监管台账**

厦门市自然资源和规划局同安分局  2019年10-12月份

**建设用地与建设工程批后监督管理“双随机”检查**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查项目名称** | **被检企业名称** | **检查人员姓名** | **检查**  **时间** | **检查内容** | **检查结果** | **发现问题** | **整改落实情况** |
| 1 | 厦门现代服务业基地（丙洲片区）统建区I-7地块二期工程 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 张君福  许宗权 | 2019.12 | 十二项内容 | 未按要求及时进行开工申报，已发整改意见书。 | 未按要求及时进行开工申报，已发整改意见书。 | 尚在整改中 |
| 2 | 环东海域新城同安一中滨海校区高中部项目 | 厦门市土地开发总公司 | 王津亮  陈海坤 | 2019.12 | 十二项内容 | 现场施工中，暂无发现问题 | 无 | 无 |
| 3 | 保障性住房龙秋公寓 | 厦门安居集团有限公司 | 吴朝昌  邵志建 | 2019.12 | 十二项内容 | 现场正进行桩基施工，暂无发现问题 | 无 | 无 |

填报人：卓新新 联系电话：7579060 填报日期：2020年1月1日